Module 306 : Réaliser un projet informatique

Business case 📝

Business case : Piloter un robot phidget à distance

Réalisé par :

Müller Luuk

Pasquier Théo

Pires Donose Andrei

Table des matières

1.	Contexte du projet	2

2.	Problématique / Opportunité	2

3.	Objectifs du projet	2

4.	Bénéfices attendus	2

5.	Analyse SWOT	2

6.	Parties prenantes	2

7.	Risques principaux	2

8.	Budget estimé	2

9.	Critères de succès	3

10.	Décision GO / NOGO	3

# Contexte du projet

Contexte :

Le projet consiste à créer une solution permettant de contrôler un robot éducatif, le Phidget Rover Kit, depuis un ordinateur connecté à Internet à l'aide d'une manette Xbox. L'objectif est de rendre l'utilisation du robot simple et sécurisée, en offrant une interface claire et facile à comprendre pour les enseignants et les élèves. Cette interface affichera des informations de base sur l'état du robot, comme sa direction ou son niveau de batterie, pour simplifier son contrôle.

Problème identifié :
Le Phidget Rover Kit est difficile à utiliser pour les enseignants et élèves sans connaissances techniques, ce qui complique son intégration dans un cadre éducatif.

Opportunité :
Le projet simplifie l’utilisation du robot en offrant une interface web claire et un contrôle via manette Xbox, permettant à tous, sans compétences techniques, de l’utiliser facilement et efficacement pour des activités pédagogiques.

# Problématique / Opportunité

Besoin ou défi à relever :

Le défi est de rendre le Phidget Rover Kit facilement accessible et utilisable par des enseignants et élèves sans connaissances techniques. Actuellement, son interface complexe et son contrôle nécessitent une certaine expertise, ce qui peut décourager son utilisation dans un cadre éducatif.

Motivation du projet :

Le projet est lancé pour simplifier l'interaction avec le robot, en offrant une interface intuitive et un contrôle à distance via une manette Xbox. Cela permettrait de rendre la robotique plus accessible et engageante pour un public non technique, tout en soutenant les objectifs pédagogiques.

Valeur ajoutée attendue :

Le projet permettra d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité des sessions d'apprentissage en robotique. Les enseignants et élèves pourront se concentrer sur l'apprentissage des concepts plutôt que sur la maîtrise d'outils techniques complexes, favorisant ainsi une expérience plus fluide et motivante.

# Objectifs du projet

Spécifique : Créer une interface web simple permettant de contrôler le Phidget Rover Kit via une manette Xbox, avec des commandes de base (avancer, reculer, tourner, arrêter).

Mesurable : Développer une interface qui fournit des informations de base sur l'état du robot (direction, batterie, vitesse) et garantit un contrôle fluide avec un taux de succès d'au moins 95 % lors des tests utilisateurs.

Atteignable : Permettre à 100 % des utilisateurs non techniques (enseignants et élèves) de contrôler facilement le robot lors de sessions d'apprentissage après une formation de 30 minutes maximum.

Réaliste : Assurer que l’interface fonctionne sur un ordinateur avec un navigateur moderne et une connexion Internet stable dans un environnement scolaire, sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Temporel : Finaliser le développement et tester l’interface dans un délai de 4 semaines.

# Bénéfices attendus

Gains de temps : Les enseignants et élèves pourront utiliser le robot immédiatement, sans formation complexe, et se concentrer sur l’apprentissage plutôt que sur la configuration technique.

Amélioration de la qualité pédagogique : L’interface simple et intuitive améliorera l’interaction avec le robot, rendant les ateliers plus fluides et efficaces.

Satisfaction des utilisateurs : Les enseignants et élèves apprécieront la facilité d’utilisation, ce qui augmentera leur motivation et leur engagement.

Flexibilité : L’interface web sera accessible sur n'importe quel ordinateur, permettant une utilisation plus flexible dans différents environnements éducatifs.

# Analyse SWOT

Forces :

- Interface simple et intuitive, accessible même sans connaissances techniques.

- Accessible sur n'importe quel ordinateur connecté à Internet.

- Expérience utilisateur fluide avec retour d’informations en temps réel sur le robot.

Faiblesses :

- Dépendance à une connexion Internet stable.

- Risque de bugs ou dysfonctionnements techniques.

- Manette Xbox pouvant nécessiter une courbe d’apprentissage pour certains utilisateurs.

Opportunités :

- Expansion vers d’autres robots ou applications éducatives.

- Croissance de l’intérêt pour la robotique dans l'éducation.

Menaces :

- Évolution rapide de la technologie pouvant rendre l’interface obsolète.

# Parties prenantes

Client

- Client

  - Rôle : Fournit les exigences, valide les livrables et accepte le produit final.

Utilisateurs finaux :

- Enseignants :

  - Rôle : Utilisent l'interface pour contrôler le robot en classe et fournissent des retours.

- Elèves :

  - Rôle : Utilisent l'interface pour des activités d'apprentissage pratique.

Équipe projet :

Product Owner: Théo Pasquier

  - Rôle : Analyse les besoins, rédige le cahier des charges et s'assure que les priorités du projet sont alignées avec les attentes du client.

- Scrum Master : Andrei Pires Donose

  - Rôle : Veille à ce que les pratiques Scrum soient respectées et facilite la communication entre les membres de l’équipe.

- Développeur : Théo Pasquier, Andrei Pires Donose, Luuk Müller

  - Rôle : Conçoivent et développent l'interface et les fonctionnalités du robot.

- Testeur : Luuk Müller

  - Rôle : Teste l'interface et assure la qualité du produit.

# Risques principaux

Risques Techniques :

- Problèmes de compatibilité entre le logiciel et le matériel : Le Phidget Rover Kit pourrait avoir des problèmes de compatibilité avec certains systèmes d'exploitation ou navigateurs.

  - Atténuation :

    - Tester la solution sur une large gamme d'environnements (Windows, macOS, Linux) et de navigateurs

- Problèmes de connectivité réseau : Le Phidget Rover Kit nécessite une connexion fiable entre l'ordinateur et le robot via le réseau local (Wi-Fi ou Ethernet).

  - Atténuation :

    - Utiliser un réseau stable avec une bande passante suffisante pour garantir la fluidité de l'interaction.

- Défaillance du robot : Le robot pourrait rencontrer des pannes techniques (pannes matérielles ou électroniques), rendant l'interface inutilisable pendant la démonstration ou l'atelier.

  - Atténuation :

    - Maintenir un stock de pièces de rechange pour des réparations rapides.

Risques Humains :

- Manque de formation des utilisateurs : Les utilisateurs enseignants, élèves peuvent avoir des difficultés à comprendre l’interface si elle n’est pas intuitive, ou à utiliser le robot en raison d’un manque de formation.

  - Atténuation :

    - Conception d'une interface utilisateur très simple avec des instructions claires et des boutons bien identifiés.

# Budget estimé

Temps : 35h de développement

Matériel : Phidget Rover Kit, Manette XBOX One, Dongle Usb WIFI

Compétences : Développement Web (Front-end), Développement Back-end et Communication Robot

# Critères de succès

Livrables Validés :

- Interface utilisateur : Simple et intuitive

- Contrôle du robot : Fonctionnalité fiable (avancer, reculer, tourner, arrêter), manette Xbox One intégrée avec succès.

Respect des Délais :

- Livraison dans les délais : Développement et déploiement en 46h.

Satisfaction du client :

- Performance : Système stable et réponse rapide aux commandes du robot sans latence

# Décision GO / NOGO

Le projet répond à un besoin clair : rendre la robotique accessible à des utilisateurs non techniques comme des enseignants et élèves avec une interface simple et intuitive.

Il respecte les attentes pédagogiques, en intégrant des outils adaptés comme le Phidget Rover Kit et la manette Xbox One.

Les délais de développement et de déploiement sont réalistes.

La décision GO sera prise sur la base de ces éléments, confirmant ainsi la poursuite du projet.