Module 306 : Réaliser un projet informatique

Cahier des charges 📋

Cahier des charges : Piloter un robot phidget à distance

Réalisé par :

Müller Luuk

Pasquier Théo

Pires Donose Andrei

Table des matières

1.	Introduction	2

2.	Contexte	2

3.	Objectifs du projet	2

4.	Livrables	3

5.	Fonctionnalités	3

6.	Contraintes du projet	3

7.	Périmètre du projet	3

8.	User Stories	3

9.	Analyse des risques	4

10.	Ressources nécessaires	5

# Introduction

Notre projet permet de contrôler un robot Phidget Rover Kit grâce à une manette Xbox. La manette nous permet de déplacer le robot ainsi que de récupérer des informations liées au robot. L’objectif est de fournir une interface web simple et accessible qui permet à tout utilisateur de contrôler facilement le Phidget Rover Kit

# Contexte

Nous réalisons ce projet car il est actuellement difficile pour les enseignants d'établir la connexion entre le rover et l'ordinateur. Grâce à notre solution, les enseignants peuvent gagner du temps car nous mettons à leur disposition une application qui leur permet de contrôler un rover à l'aide d'une manette Xbox.

# Objectifs du projet

Spécifique : Créer une interface web simple permettant de contrôler le Phidget Rover Kit via une manette Xbox, avec des commandes de base (avancer, reculer, tourner, arrêter).

Mesurable : Développer une interface qui fournit des informations de base sur l'état du robot (direction, batterie, vitesse) et garantit un contrôle fluide avec un taux de succès d'au moins 95 % lors des tests utilisateurs.

Atteignable : Permettre à 100 % des utilisateurs non techniques (enseignants et élèves) de contrôler facilement le robot lors de sessions d'apprentissage après une formation de 30 minutes maximum.

Réaliste : Assurer que l’interface fonctionne sur un ordinateur avec un navigateur moderne et une connexion Internet stable dans un environnement scolaire, sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Temporel : Finaliser le développement et tester l’interface dans un délai de 4 semaines.

# Livrables

- Prototype

- Documentation technique

- Journal de travail

- Rapport final

- Manuel utilisateur

# Fonctionnalités

- Accès simple depuis un navigateur moderne

- Écran d’accueil indiquant si le robot est bien connecté et prêt

- Commandes de base clairement identifiées : avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, arrêter

- Réglages simples : vitesse lente / moyenne / rapide

- Retour d’informations essentielles : état de connexion, niveau de batterie (si disponible), message d’erreur simple en cas de problème

- Bouton « arrêt d’urgence » visible en permanence

- Une page « aide » courte avec les consignes principales d’utilisation et de sécurité

# Contraintes du projet

Les principales contraintes sont que l’interface doit être facile à comprendre, l’application ne peut être utilisé qu’avec un système d’exploitation Windows et que la manette doit être obligatoirement une Xbox One.

# Périmètre du projet

Le robot est utilisable avec seulement une manette de Xbox One c’est-à-dire que l’on ne peut pas utiliser une manette d’une autre marque comme PS4 ou Nintendo Switch. Seul le robot Phidget Rover Kit est utilisable, on ne peut pas essayer avec un autre type de robot phidget et encore moins avec un robot d’une autre marque, cela est dû au fait que seul le robot Phidget Rover Kit produit son propre réseau et que l’on se connecte à celui-là pour le contrôler à distance. L’application doit être en local pour être sûr que le robot fonctionnera. Vous ne pouvez utiliser que Windows 11 comme système d’exploitation et non MacOs ou Linux.

# User Stories

| N° | User-story | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Connexion et statut | En tant qu’utilisateur, je veux voir si le robot est connecté et prêt. Je peux savoir si tout fonctionne ou s’il y a un problème. | Élevé |
| 2 | Déplacement du robot | En tant qu’utilisateur, je veux avancer, reculer et tourner le robot. Je peux le déplacer dans toutes les directions. | Élevé |
| 3 | Arrêt d’urgence | En tant qu’utilisateur, je veux un bouton pour arrêter le robot immédiatement. Je peux stopper le robot si nécessaire pour la sécurité. | Faible |
| 4 | Vitesse réglable | En tant qu’utilisateur, je veux changer la vitesse du robot : lent, moyen, rapide. Je peux adapter la vitesse selon la situation. | Moyenne |
| 5 | Interface simple | En tant qu’utilisateur, je veux une interface claire et facile à utiliser. Je peux piloter le robot sans formation longue. | Élevé |
| 6 | Contrôle avec Xbox | En tant qu’utilisateur, je veux piloter le robot avec un contrôleur Xbox. Je peux utiliser les sticks et les boutons pour contrôler le robot. | Moyenne |
| 7 | Contrôle avec clavier | En tant qu’utilisateur, je veux piloter le robot avec le clavier si je n’ai pas de contrôleur. Je peux utiliser les touches fléchées ou WASD pour avancer, reculer et tourner. | Moyenne |

# Analyse des risques

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Plan d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retard dans la livraison du prototype | Moyenne | Élevé | Élevée | Ajouter des marges dans le planning, suivi hebdomadaire |
| R2 | Absence d’un membre clé de l’équipe | Faible | Moyen | Moyenne | Répartition des tâches, documentation partagée |
| R3 | Problèmes de compatibilité entre le logiciel et le matériel | Faible | Élevé | Élevée | Tester la solution sur une large gamme d'environnements (Windows, macOS, Linux) et de navigateurs |
| R4 | Problèmes de connectivité réseau | Faible | Élevé | Élevée | Utiliser un réseau stable avec une bande passante suffisante pour garantir la fluidité de l'interaction. |

# Ressources nécessaires

Compétences :

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript

- Backend : JavaScript

Matériels :

- Phidget Rover Kit

- Manette Xbox

Logiciels :

- Environnement de développement

- Bibliothèque Phidgets